毕业设计教师指导记录（第3周）

学生姓名：王振宇

指导教师：双娜

指导时间：2026年03月23日—2026年03月24日

指导方式：文档核对 + 系统功能测试 + 流程优化指导

指导课题：基于Spring Boot房屋租赁中介平台的设计与实现

一、指导目的

完成系统核心业务闭环功能开发，解决电子签约、租金管理、消息推送、维修申请等模块的问题，检查系统功能完整性，优化业务流程。

二、指导内容

1. 指导学生开发电子签约功能，实现租客与房东线上签约、签约信息存储、合同状态同步。

​

2. 讲解租金支付、租金催缴功能实现逻辑，指导系统自动推送通知功能的集成与调试。

​

3. 协助学生完成租客维修申请、房东接收处理维修单的流程开发，优化流程流转效率。

​

4. 对系统整体功能进行测试，排查流程性bug，指导学生完善异常处理与用户提示。

三、学生存在的问题

1. 电子签约功能完成后，租客端与房东端签约状态不同步，签约数据未持久化到关联数据表中。

​

2. 房东发起租金催缴时，系统自动推送通知功能失效，无站内消息提醒，租客无法接收催缴信息。

​

3. 租客提交维修申请后，房东端无法实时接收，申请流程流转卡顿，数据传输延迟。

​

4. 系统缺少异常处理机制，部分功能报错后无友好提示，用户体验较差。

四、指导解决方案

1. 新增签约状态全局控制逻辑，签约成功后同步更新租客、房东、房源三方关联数据，保证两端状态一致，数据持久化完整。

​

2. 集成Spring Boot站内消息推送工具，绑定用户账号信息，房东发起催缴指令后，系统自动推送通知至对应租客账号。

​

3. 优化维修申请业务流程，采用异步消息处理机制，确保维修申请提交后实时同步至房东端，解决流程卡顿问题。

​

4. 添加全局异常处理器，对系统报错、操作失败等情况添加友好提示，提升系统稳定性与用户体验。

五、本周完成情况

学生已完成电子签约、租金支付、租金催缴、维修申请模块开发；成功修复状态同步、消息推送、流程流转、异常处理等问题；平台租客、房东、中介、管理员四大角色核心功能全部实现，系统可完整运行。

六、下一步计划

后续进行系统整体测试、性能优化，开始撰写毕业设计论文，整理项目文档与开发日志。