学生姓名：王振宇

指导教师：双娜

指导时间：2026 年 03 月 25 日 —2026 年 03 月 31 日

指导方式：线上项目调试 + 代码结构优化指导 + 问题答疑

指导课题：基于 Spring Boot 房屋租赁中介平台的设计与实现

一、指导目的

针对房屋租赁中介平台支付模块集成、项目架构优化、多模块联动调试进行专项指导，解决模块整合、数据库连接、消息队列配置等核心问题，规范项目结构，保障支付功能与主系统的无缝对接，为后续支付测试与系统联调奠定基础。

二、指导内容

- 指导学生完成独立支付模块与主项目的整合工作，规范项目包结构、依赖配置与文件目录划分。

- 协助学生统一全项目配置文件格式，将 properties 格式转换为 yml 格式，保证主项目与子模块配置一致性。

- 针对项目启动过程中出现的数据库连接、消息队列报错问题进行排查与分析，讲解问题成因与修复思路。

- 指导学生制定支付模块测试计划、系统集成测试方案，明确下周功能测试与前端联调的工作重点。

- 强调多模块开发规范、接口对接标准以及项目文档完善的必要性。

三、本周工作进展

- 支付模块集成：成功将独立支付模块整合至主项目结构中，完成包结构调整、依赖配置与项目构建验证。

- 项目启动验证：顺利启动主项目与支付模块，完成模块间集成状态验证，基础运行环境稳定。

- 配置优化：统一全项目配置文件格式，修正配置参数，确保各模块配置标准统一、无冲突。

四、主要完成任务

- 支付模块结构规范化调整

  - 将支付模块包结构从com.rental.payment统一修改为com.houserental.payment，与主项目包名保持一致；

  - 完成所有支付相关文件的目录迁移与归类，规范项目文件组织结构；

  - 批量更新所有文件的包声明、导入语句，解决包路径错误问题。

- 配置文件统一优化

  - 将支付模块application.properties配置文件转换为application.yml格式，统一全项目配置风格；

  - 校准支付模块数据库连接参数，确保与主项目数据库配置完全匹配；

  - 补充完善依赖版本配置、服务端口配置，消除配置冲突。

- 项目构建与启动验证

  - 完成支付模块代码编译，无语法错误；

  - 成功启动主项目，验证模块集成有效性；

  - 排查并修复项目构建过程中的依赖缺失、版本不兼容问题。

五、学生存在的问题

- 支付模块启动时，出现MySQL 数据库连接认证失败错误，无法正常连接数据库，影响模块功能运行。

- 主项目启动过程中，出现RabbitMQ 消息队列连接拒绝报错，虽不阻断项目启动，但存在功能隐患。

- 对多模块项目的配置同步规则、依赖管理逻辑理解不透彻，易出现配置不一致的问题。

- 未制定完整的支付模块测试方案，对微信支付、支付宝支付的参数配置流程不熟悉。

六、指导解决方案

- 针对 MySQL 连接认证错误：指导学生逐一核对数据库用户名、密码、连接地址、数据库名称等配置参数，确认 MySQL 服务正常启动，重新校准配置文件后解决连接问题。

- 针对 RabbitMQ 连接拒绝错误：讲解消息队列在租赁平台中的应用场景，指导学生安装 RabbitMQ 服务并配置连接参数，消除系统报错，为后续异步消息处理功能提供支撑。

- 针对多模块配置问题：制定项目配置统一规范，要求子模块与主项目保持配置格式、参数、版本完全一致，避免因配置差异导致运行异常。

- 针对测试与支付参数问题：协助学生制定单元测试、集成测试、端到端测试的完整计划；告知学生提前申请微信支付、支付宝支付的官方开发参数，完成配置后即可开展真实支付测试。

七、本周完成情况

学生已成功完成支付模块与主项目的集成工作，规范了项目包结构与配置文件；完成项目编译与启动验证，基础运行环境正常；解决了数据库连接、依赖冲突等基础问题；明确了支付模块的测试流程与开发要点，项目推进顺利。

八、下周工作计划

- 开展支付模块功能测试，完成微信支付、支付宝支付集成验证，测试租赁租金提醒功能。

- 推进前端页面与支付模块的对接工作，实现支付功能界面展示、支付状态查询与实时显示。

- 进行全系统集成测试，验证各模块间数据交互、业务流程联动的稳定性。

- 分析系统性能瓶颈，优化数据库查询语句，完善缓存策略，提升系统运行效率。

- 完善项目文档，更新 API 接口文档，补充支付模块相关接口说明，优化项目部署文档。

九、指导建议

- 持续保障 MySQL 服务稳定运行，定期检查数据库连接配置，避免因配置异常影响系统运行。

- 尽快完成 RabbitMQ 消息队列的安装与配置，充分利用异步消息机制优化平台消息推送、租金催缴等功能。

- 及时申请并配置正规的微信支付、支付宝支付接口参数，确保支付功能可进行实际场景测试。

- 严格执行测试计划，分阶段完成单元测试、集成测试和端到端测试，全面排查系统漏洞。